**DUY TAN UNIVERSITY**



WEBSITE BÁN HÀNG

🙠🖎🕮✍🙢

**VĂN BẢN ĐỀ XUẤT**

**THÀNH VIÊN TRONG NHÓM**

1. **LÊ ANH TUẤN**
2. **LÊ ANH TUẤN**
3. **DƯƠNG TUẤN ANH**
4. **TRẦN QUANG TOÀN**
5. **NGÔ MINH HÀ**
6. **TRẦN MINH VŨ**
7. **PHẠM LÊ TRỌNG THẮNG**

***Đà Nẵng, ngày 11 tháng 10 năm 2020***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **THÔNG TIN HỌP NHÓM** | | | |
| **Sản Phẩm** | **Website bán quần áo trực tuyến** | | |
| **Vấn đề** | Cuộc họp lập kế hoạch *Sprint 1* | | |
| **Vị trí** | *Khoa CNTT (3 Quang Trung, Da Nang)* | | |
| **Thời Gian** | ***Ngày*** | ***Bắt đầu*** | ***Kết thúc*** |
|  | 29-10 -2020 | 09:00 | 10 :00 |
| **Người tham gia** | * **LÊ ANH TUẤN** * **LÊ ANH TUẤN** * **DƯƠNG TUẤN ANH** * **TRẦN QUANG TOÀN** * **NGÔ MINH HÀ** * **TRẦN MINH VŨ** * **PHẠM LÊ TRỌNG THẮNG** | | |
| **NỘI DUNG** | | | |
| * + Lập kế hoạch cho Sprint 1:   + Mục tiêu: Tạo tài liệu   + Product Backlog   + Dữ liệu của người dùng   + Thiết kế giao diện | | | |
| **KẾT QUẢ** | | | |
| * Cập Nhật: * Product Backlog * Dữ liệu người dùng * Thiết kế giao diện | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **THÔNG TIN HỌP NHÓM** | | | |
| **Sản Phẩm** | **Hệ thống Website bán hàng quần áo** | | |
| **Vấn đề** | Họp mặt đánh giá *Sprint 1* | | |
| **Vị trí** | *Thư Viện ĐH Duy Tân* | | |
| **Thời gian** | ***Ngày*** | ***Bắt đầu*** | ***Kết thúc*** |
|  | 2-11-2020 | 18:30 | 19:30 |
| **Người tham dự** | * **LÊ ANH TUẤN** * **LÊ ANH TUẤN** * **DƯƠNG TUẤN ANH** * **TRẦN QUANG TOÀN** * **NGÔ MINH HÀ** * **TRẦN MINH VŨ** * **PHẠM LÊ TRỌNG THẮNG** | | |
| **NỘI DUNG** | | | |
| * Nhóm trình bày những gì đã đạt được trong Sprint 1 | | | |
| **KẾT QUẢ** | | | |
| * Tài liệu Product Backlog (Sprint 1) đã được cập nhật * Tài liệu Sprint Backlog (Sprint 1) đã được cập nhật | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NỘI DUNG HỌP NHÓM** | | | |
| **Sản phẩm** | **Hệ thống Website bán hàng quần áo** | | |
| **Vấn đề** | Họp mặt bàn lại *Sprint 1* | | |
| **Vị trí** | *Khoa CNTT (3 Quang Trung, Da Nang)* | | |
| **Thời gian** | ***Ngày*** | ***Bắt đầu*** | ***Kết thúc*** |
|  | 4-11-2020 | 20:00 | 21:30 |
| **Người tham dự** | * **LÊ ANH TUẤN** * **LÊ ANH TUẤN** * **DƯƠNG TUẤN ANH** * **TRẦN QUANG TOÀN** * **NGÔ MINH HÀ** * **TRẦN MINH VŨ** * **PHẠM LÊ TRỌNG THẮNG** | | |
| **NỘI DUNG** | | | |
| * Kiểm tra tất cả các yếu tố trong Sprint: con người, mối quan hệ, quy trình và công cụ. * Xác định và sắp xếp các hạng mục chính đã được thực hiện tốt, và kế hoạch cải tiến. * Lập kế hoạch để thực hiện các cách thức làm việc cải tiến của nhóm Scrum. | | | |
| **KẾT QUẢ** | | | |
| * Nhóm Scrum biết những cải tiến sẽ được thực hiện trong Sprint tiếp theo | | | |